## Slide 1
佳膳悠选线上售卖项目结项汇报
小河马平台 · 全链路打通 · 正式上线
2026年7月 | 项目结项
业务运行链路
01
终端下单
消费者在小河马平台
线上下单购买佳膳悠选
02
大仓履约发货
订单由公司大仓统一
发货到消费者
无需门店备货
03
门店激励结算
依托现有公司中台能力
门店领取任务
获得售卖激励
▶
▶
6项
系统交付完成
全部按时上线
6方
平台对接集成
全链路联调通过
5位
一线业务代表访谈
北区调研完成
小河马平台项目组 | 2026年7月

## Slide 2
关键交付与完成内容
6大关键节点全部按时交付，全链路系统正式打通上线
1
三方平台收款账号开通
汇付平台
✓ 已完成
7月2日
2
用户线上下单履约
小河马平台 ↔ 管易云
✓ 已完成
7月6日
3
绩点奖励流程改造
小河马 → 中台 → 达生平台
✓ 已完成
7月3日
4
财务核销流程
管易云 OMS ↔ 汇付平台
✓ 已完成
7月17日
5
电子发票对接
小河马 → 诺诺电子发票平台
✓ 已完成
7月10日
6
全链路业务联调
小河马 → 中台 → 达生 → 管易云 → 越海仓 → 汇付平台
✓ 已完成
7月17日
最后联调完成日期：2026年7月17日，项目具备正式上线条件
小河马平台项目组 | 2026年7月

## Slide 3
一线调研与下一步计划
业务代表访谈 & 后续推进事项
业务代表沟通访谈
5
位北区业务代表
已完成一线业务代表深度访谈，收集对线上售卖
流程的反馈与优化建议，为后续业务推广输入。
访谈聚焦
• 线上售卖流程的操作体验反馈
• 门店激励结算机制的优化建议
• 消费者下单到收货的履约体验
下一步跟进事项
费用申请流程
责任方：东达
状态：待业务反馈
业务推广
责任方：东达 & Digital & CRM
状态：推进中
小河马平台项目组 | 2026年7月