## Slide 1
佳膳悠选项目
进展汇报
小河马平台 · 全员销售 · 总部大仓履约
2026年7月

## Slide 2
01
业务运行链路与系统交付
业务运行链路
1
消费者下单
小河马平台线上下单
购买佳膳悠选
2
总部大仓履约
公司大仓统一发货
直达消费者
3
门店激励结算
中台发放门店激励
小河马领取任务
系统关键交付项
✓
第三方收款开通（汇付平台）
7月2日
✓
绩点奖励流程改造（小河马-中台-达生）
7月3日
✓
线上下单履约（小河马对接管易云OMS）
7月6日
✓
电子发票对接（小河马-电票平台）
7月10日
✓
财务核销流程（管易云OMS-汇付平台）
7月17日
✓
全链路业务联调（6方系统集成）
7月17日
6 项系统关键交付全部完成：系统搭建全部完成，全链路业务联调通过，具备正式上线运营能力

## Slide 3
02
售价测算 · 下一步计划 · 平台价值
售价测算
153 元/罐
平台含税零售价
25,000 罐
8-12月预估销量
RSP（建议零售价）
188 元/罐
平台含税售价
153 元/罐
平台不含税售价 (NNS)
135.4 元/罐
运费
8 元/罐
汇付平台手续费 (0.6%)
0.92 元/罐
单罐门店激励
10 元/罐
投资费用申请
25 万元
下一步计划
1
费用申请流程
负责人：东达
待业务反馈
2
业务推广
负责人：东达 & Digital & CRM
待启动
平台价值与业务支撑
✦ 打通「线上下单 – 大仓履约 – 门店激励」全链路闭环
✦ 支撑公司全员销售佳膳悠选战略落地
✦ 终端门店零库存、零备货，降低运营成本
✦ 依托现有中台能力，可快速复制至更多品类